PLAN DE TRABAJO

Proyecto: Crazy Moto

| Fecha | 13 de agosto de 2026 |
| --- | --- |
| Uso de IA | Se utilizará como apoyo para analizar código, proponer soluciones y documentar el trabajo. |

# Objetivo del proyecto

Desarrollar un prototipo jugable de Crazy Moto en Unity. Para la primera entrega, el juego deberá completar este recorrido: menú principal, inicio de partida, movimiento lateral y wheelie, derrota, pantalla de Game Over y reinicio de una nueva partida.

# Alcance de la entrega del 20 de agosto

Menú principal con los botones Jugar y Salir.

Jugador con movimiento lateral y wheelie mediante el teclado.

Una condición de derrota mediante un obstáculo.

Pantalla de Game Over con botón Continuar para iniciar nuevamente.

Prueba completa del ciclo antes de entregar el proyecto.

# Plan de tareas

| Fecha | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 13 ago. | Revisar el repositorio, los scripts principales y definir el plan de trabajo. | Planificado |
| 14-16 ago. | Completar y comprobar menú, movimiento del jugador y wheelie. | Planificado |
| 17-19 ago. | Agregar la derrota, la pantalla Game Over y el reinicio con Continuar. | Planificado |
| 20 ago. | Probar el ciclo completo y subir la versión final al repositorio. | Planificado |

# Forma de trabajo con IA

La IA ayudará a revisar la estructura del proyecto y explicar los cambios de forma clara.

La IA propondrá e implementará cambios pequeños y limitados al objetivo de cada entrega.

El estudiante ejecutará el proyecto en Unity, verificará el funcionamiento y mantendrá el repositorio actualizado.

Cada cambio importante se probará antes de continuar con una nueva función.

# Criterio de finalización

La primera entrega estará terminada cuando se pueda realizar todo el ciclo sin errores: abrir el menú, pulsar Jugar, mover la moto, hacer wheelie, chocar con el obstáculo, ver Game Over y pulsar Continuar para comenzar otra partida.